**迭代评估报告**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：2022-5-4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 4 | 项目名称 | 牙科医院管理系统 |
| 迭代名称 | 技术原型迭代 | 实际起止日期 | 2022-3-26 2022-5-4 |
| 任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等）  实现了前端和后端之间的衔接，以及在后端使用spring框架对数据库的操作  实现登录/注册功能  实现挂号功能 | | | |
| 评审/测试的结果：（执行了哪些评审和测试？评审和测试的结果如何？）  对登录/注册/挂号等主要功能进行了测试。最终解决了测试中发现的问题。  请助教进行了技术原型的评审答辩。 | | | |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）  前后端之间衔接工作较为困难，尤其是针对我们搭建的前端来说。最终我们舍弃了第一版的前端工程，以陈昊鹏老师提供的demo中的前端框架为模板制作了新的前端。  后端技术栈艰深。开发过程中遇到了很多困难。 | | | |
| 经验和教训：  工作要趁早。  后端的开发也离不开前端的支持。  学习技术本身时不应该出现浮躁情绪，想着尽快只学到“有用的部分”，往往事倍功半。  要增加小组成员之间的交流。 | | | |